# قرارداد مدیریت پروژه (PMC)

## (Project Management Consultancy Contract)

شماره قرارداد: ..........................................

تاریخ انعقاد: ..........................................

محل انعقاد: ..........................................

این قرارداد در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، مقررات مالیاتی، استانداردهای مدیریت پروژه، شرایط عمومی پیمان (در صورت شمول) و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، بین طرفین زیر منعقد گردیده و برای طرفین، قائم‌مقام‌ها و جانشینان قانونی آنان لازم‌الاجرا است.

# ماده ۱- طرفین قرارداد

## ۱-۱ کارفرما

نام شخص حقیقی / حقوقی: ..........................................

شماره ثبت: ..........................................

شناسه ملی: ..........................................

کد اقتصادی: ..........................................

نشانی: ..........................................................................

کدپستی: ..........................................

تلفن: ..........................................

پست الکترونیکی: ..........................................

نماینده مجاز: ..........................................

سمت: ..........................................

## ۱-۲ شرکت مدیریت پروژه (PMC)

نام شخص حقیقی / حقوقی: ..........................................

شماره ثبت: ..........................................

شناسه ملی: ..........................................

کد اقتصادی: ..........................................

نشانی: ..........................................................................

کدپستی: ..........................................

تلفن: ..........................................

پست الکترونیکی: ..........................................

نماینده مجاز: ..........................................

سمت: ..........................................

شرکت PMC اقرار می‌نماید که دارای تخصص، تجربه، نیروی انسانی متخصص، توان مدیریتی، سیستم‌های کنترل پروژه و مجوزهای لازم برای ارائه خدمات مدیریت پروژه بوده و مسئولیت اجرای تعهدات موضوع این قرارداد را بر عهده می‌گیرد.

# ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحات زیر در این قرارداد دارای معانی مشروح زیر هستند:

- کارفرما: مالک یا سرمایه‌گذار پروژه که خدمات مدیریت پروژه را به شرکت PMC واگذار می‌کند.

- PMC: شرکت مدیریت پروژه که به نمایندگی از کارفرما، مسئول برنامه‌ریزی، هماهنگی، کنترل و نظارت بر اجرای پروژه است.

- پروژه: مجموعه فعالیت‌های طراحی، تأمین، اجرا، نصب، راه‌اندازی و تحویل موضوع قرارداد.

- پیمانکار اجرایی: شخص حقوقی یا حقیقی که اجرای بخشی از پروژه را بر عهده دارد.

- مشاور: شخص یا شرکتی که خدمات تخصصی طراحی، نظارت یا مشاوره ارائه می‌دهد.

- تغییرات (Change): هرگونه اصلاح در دامنه کار، زمان، هزینه یا مشخصات فنی پروژه.

- ادعا (Claim): درخواست رسمی یکی از طرف‌های پروژه برای جبران هزینه، تمدید مدت یا سایر حقوق قراردادی.

- شاخص‌های عملکرد (KPIs): معیارهای ارزیابی عملکرد پروژه و شرکت PMC.

- مستندات پروژه: کلیه نقشه‌ها، گزارش‌ها، صورت‌جلسات، برنامه‌ها، مکاتبات، مدارک فنی و مالی پروژه.

# ماده ۳- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از:

ارائه خدمات جامع مدیریت پروژه (PMC) به‌منظور برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، کنترل، نظارت و مدیریت کلیه فعالیت‌های پروژه از زمان شروع تا تحویل نهایی، مطابق مفاد این قرارداد و پیوست‌های آن.

خدمات PMC می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- مدیریت مطالعات اولیه

- برنامه‌ریزی پروژه

- کنترل زمان و هزینه

- مدیریت کیفیت

- مدیریت HSE

- مدیریت قراردادها

- مدیریت خرید و تدارکات

- هماهنگی میان مشاوران و پیمانکاران

- مدیریت ریسک

- مدیریت تغییرات

- مدیریت ادعاها

- مدیریت مستندات

- تهیه گزارش‌های مدیریتی

- نظارت بر پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و تحویل پروژه

تبصره: اجرای مستقیم عملیات طراحی، تأمین کالا، ساخت یا نصب، جز در صورت تصریح در شرایط خصوصی قرارداد، جزء تعهدات شرکت PMC محسوب نمی‌شود.

# ماده ۴- اسناد و اولویت اسناد قرارداد

اسناد زیر جزء لاینفک این قرارداد بوده و در صورت تعارض، ترتیب اولویت آن‌ها به شرح زیر خواهد بود:

۱. متن اصلی قرارداد

۲. شرایط خصوصی قرارداد

۳. شرایط عمومی قرارداد

۴. الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های امضاشده

۵. شرح خدمات (Scope of Services)

۶. برنامه زمان‌بندی کلان پروژه

۷. ساختار شکست کار (WBS)

۸. ماتریس مسئولیت‌ها (RACI)

۹. برنامه مدیریت پروژه (PMP)

۱۰. سایر پیوست‌های قرارداد

# ماده ۵- محدوده خدمات PMC

شرکت PMC موظف است خدمات زیر را مطابق قرارداد ارائه نماید:

- تدوین برنامه جامع مدیریت پروژه

- تهیه و به‌روزرسانی برنامه زمان‌بندی

- کنترل پیشرفت فیزیکی و مالی

- کنترل هزینه‌ها و بودجه

- هماهنگی میان پیمانکاران، مشاوران و کارفرما

- کنترل کیفیت اجرای پروژه

- مدیریت مستندات

- مدیریت جلسات پروژه

- کنترل خرید تجهیزات و خدمات

- مدیریت ریسک و تغییرات

- مدیریت ادعاهای قراردادی

- ارائه گزارش‌های مدیریتی دوره‌ای

- همکاری در تحویل موقت و نهایی پروژه

خدمات خارج از محدوده فوق تنها با توافق کتبی طرفین و از طریق الحاقیه معتبر انجام خواهد شد.

# ماده ۶- محل اجرای خدمات

محل اجرای خدمات عبارت است از:

نام پروژه: ..........................................

نام کارخانه یا طرح: ..........................................

استان: ..........................................

شهر: ..........................................

نشانی محل پروژه: ..........................................................................

دفتر مرکزی پروژه: ..........................................

در صورت توسعه پروژه یا تغییر محل اجرای خدمات، موضوع باید به‌صورت کتبی به شرکت PMC ابلاغ شود.

# ماده ۷- مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ ................. تا تاریخ ................. به مدت ............. ماه / سال تعیین می‌شود.

تمدید مدت قرارداد صرفاً با توافق کتبی طرفین و تنظیم الحاقیه امکان‌پذیر خواهد بود.

در صورت تأخیر در پروژه که ناشی از قصور شرکت PMC نباشد، مدت قرارداد متناسب با شرایط و پس از توافق طرفین قابل تمدید است.

# ماده ۸- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد برابر است با:

............................................. ریال

حق‌الزحمه شرکت PMC می‌تواند بر اساس یکی از روش‌های زیر تعیین شود:

- مبلغ مقطوع (Lump Sum)

- درصدی از ارزش پروژه

- پرداخت ماهانه

- پرداخت بر مبنای نفر-ماه (Man-Month)

- روش ترکیبی

جزئیات نرخ‌ها، نحوه تعدیل، هزینه‌های قابل بازپرداخت و سایر شرایط مالی در پیوست مالی قرارداد درج خواهد شد.

# ماده ۹- شرایط و نحوه پرداخت

۱. شرکت PMC در پایان هر دوره مالی، صورت‌وضعیت خدمات انجام‌شده را همراه با گزارش عملکرد و مستندات لازم به کارفرما ارائه می‌نماید.

۲. کارفرما موظف است پس از بررسی و تأیید صورت‌وضعیت، مبلغ قابل پرداخت را ظرف ............. روز کاری پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید.

۳. در صورت پیش‌بینی پیش‌پرداخت، مبلغ، نحوه استهلاک و تضمین آن در شرایط خصوصی قرارداد مشخص خواهد شد.

۴. پرداخت بخشی از حق‌الزحمه می‌تواند منوط به تحقق شاخص‌های عملکرد (KPIs) یا دستیابی به نقاط عطف (Milestones) پروژه باشد.

# ماده ۱۰- ضمانت‌نامه‌ها، تضامین و بیمه‌ها

شرکت PMC حسب مورد موظف است اسناد و تضامین زیر را ارائه نماید:

- ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات

- ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت (در صورت دریافت)

- بیمه مسئولیت حرفه‌ای

- بیمه مسئولیت مدنی

- بیمه حوادث کارکنان

- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان

- سایر بیمه‌ها و تضمین‌های موردنیاز که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین می‌شود.

اعتبار، تمدید، آزادسازی یا ضبط ضمانت‌نامه‌ها مطابق مفاد این قرارداد، شرایط خصوصی و قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.

# ماده ۱۱- تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد است:

۱. کلیه اطلاعات، اسناد، نقشه‌ها، قراردادها، مجوزها و مدارک موردنیاز برای مدیریت پروژه را در اختیار شرکت PMC قرار دهد.

۲. نماینده یا مدیر پروژه دارای اختیار کافی را جهت هماهنگی و تصمیم‌گیری معرفی نماید.

۳. دسترسی شرکت PMC به محل پروژه، دفاتر، پیمانکاران، مشاوران و اطلاعات پروژه را فراهم کند.

۴. تصمیمات مدیریتی، تأییدیه‌ها و پاسخ به مکاتبات را در مهلت مقرر ارائه نماید تا موجب تأخیر در اجرای پروژه نشود.

۵. حق‌الزحمه شرکت PMC را مطابق مفاد قرارداد و در مهلت تعیین‌شده پرداخت نماید.

۶. همکاری لازم را برای اجرای مصوبات جلسات، مدیریت تغییرات و حل مشکلات پروژه به عمل آورد.

# ماده ۱۲- تعهدات شرکت PMC

شرکت PMC متعهد است:

۱. خدمات مدیریت پروژه را با رعایت اصول حرفه‌ای، بی‌طرفی، امانت‌داری و مطابق استانداردهای مدیریت پروژه ارائه نماید.

۲. از نیروهای متخصص و دارای صلاحیت حرفه‌ای در حوزه‌های برنامه‌ریزی، کنترل پروژه، مهندسی، مالی، قراردادها، HSE و کیفیت استفاده کند.

۳. هماهنگی لازم میان کارفرما، مشاوران، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان را برقرار نماید.

۴. از منافع کارفرما در چهارچوب اختیارات قراردادی حفاظت کرده و تصمیمات خود را بر مبنای مستندات فنی و اقتصادی اتخاذ نماید.

۵. اطلاعات پروژه را محرمانه تلقی کرده و بدون مجوز کتبی کارفرما در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.

# ماده ۱۳- برنامه‌ریزی و کنترل زمان پروژه

شرکت PMC موظف است:

۱. برنامه جامع زمان‌بندی پروژه را بر اساس ساختار شکست کار (WBS) تهیه و به‌روزرسانی نماید.

۲. نقاط عطف (Milestones)، مسیر بحرانی (Critical Path) و فعالیت‌های کلیدی پروژه را شناسایی و کنترل کند.

۳. پیشرفت واقعی پروژه را به‌صورت مستمر با برنامه مصوب مقایسه کرده و انحرافات را تحلیل نماید.

۴. در صورت مشاهده تأخیر، برنامه جبرانی (Recovery Plan) و اقدامات اصلاحی را به کارفرما پیشنهاد دهد.

# ماده ۱۴- مدیریت هزینه و بودجه

شرکت PMC موظف است:

۱. بودجه مصوب پروژه را کنترل و انحرافات هزینه را به‌صورت مستمر پایش نماید.

۲. گزارش‌های مالی و تحلیلی شامل هزینه‌های انجام‌شده، تعهدات مالی، پیش‌بینی هزینه تکمیل پروژه و جریان نقدی را تهیه کند.

۳. پیشنهادهای لازم برای بهینه‌سازی هزینه‌ها بدون کاهش کیفیت یا ایمنی پروژه را ارائه نماید.

۴. هرگونه افزایش هزینه ناشی از تغییرات، ادعاها یا شرایط پیش‌بینی‌نشده را مستندسازی و به کارفرما گزارش کند.

# ماده ۱۵- مدیریت قراردادها و پیمانکاران

شرکت PMC موظف است:

۱. بر اجرای قراردادهای پیمانکاران و مشاوران نظارت داشته باشد.

۲. عملکرد پیمانکاران را از نظر زمان، کیفیت، هزینه و ایمنی ارزیابی نماید.

۳. جلسات هماهنگی میان پیمانکاران را برگزار و صورت‌جلسات لازم را تنظیم کند.

۴. پیشنهادهای لازم برای اصلاح عملکرد یا جایگزینی پیمانکاران متخلف را به کارفرما ارائه دهد.

۵. وضعیت صورت‌وضعیت‌ها، تغییر مقادیر، الحاقیه‌ها و ادعاهای قراردادی را بررسی و گزارش نماید.

# ماده ۱۶- مدیریت کیفیت (QA/QC)

شرکت PMC موظف است:

۱. برنامه تضمین کیفیت (QA) و کنترل کیفیت (QC) پروژه را تدوین، اجرا و پایش نماید.

۲. بر اجرای استانداردها، مشخصات فنی، نقشه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی نظارت کند.

۳. نتایج آزمون‌ها، بازرسی‌ها و کنترل‌های کیفی را بررسی و مستندسازی نماید.

۴. در صورت مشاهده عدم انطباق، اقدامات اصلاحی لازم را به پیمانکار مربوط ابلاغ و پیگیری نماید.

# ماده ۱۷- مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE)

شرکت PMC موظف است:

۱. اجرای الزامات HSE توسط تمامی پیمانکاران را کنترل نماید.

۲. برنامه‌های ایمنی، آموزش‌ها، مانورها و ارزیابی ریسک را پایش کند.

۳. حوادث، شبه‌حوادث و شرایط ناایمن را بررسی و گزارش نماید.

۴. پیشنهادهای لازم برای کاهش ریسک‌های ایمنی و زیست‌محیطی را ارائه کند.

۵. در صورت مشاهده خطر جدی، توقف موقت فعالیت‌های پرخطر را به کارفرما پیشنهاد دهد یا در حدود اختیارات تفویض‌شده اقدام نماید.

# ماده ۱۸- مدیریت ریسک و مدیریت تغییرات

شرکت PMC موظف است:

۱. ریسک‌های پروژه را شناسایی، تحلیل، اولویت‌بندی و پایش نماید.

۲. برنامه مدیریت ریسک را به‌صورت مستمر به‌روزرسانی کند.

۳. کلیه درخواست‌های تغییر (Change Requests) را از نظر فنی، مالی، زمانی و قراردادی بررسی نماید.

۴. هیچ تغییری بدون طی فرآیند مصوب مدیریت تغییرات و اخذ تأییدیه‌های لازم اجرا نخواهد شد؛ مگر در شرایط اضطراری که برای حفظ ایمنی یا جلوگیری از خسارت ضروری باشد.

# ماده ۱۹- مدیریت مستندات و گزارش‌دهی

شرکت PMC موظف است نظام جامع مدیریت مستندات پروژه را برقرار نماید.

گزارش‌های زیر باید در دوره‌های تعیین‌شده تهیه و ارائه شوند:

- گزارش روزانه

- گزارش هفتگی

- گزارش ماهانه

- گزارش پیشرفت فیزیکی

- گزارش پیشرفت مالی

- گزارش ریسک

- گزارش HSE

- گزارش کیفیت

- گزارش ادعاها و تغییرات

- گزارش مدیریتی برای کارفرما

تمامی اسناد باید دارای شماره، تاریخ، نسخه و سوابق بازنگری بوده و در بایگانی فیزیکی یا سامانه الکترونیکی پروژه نگهداری شوند.

# ماده ۲۰- جلسات هماهنگی، بازرسی و کنترل پروژه

۱. شرکت PMC موظف است جلسات منظم هماهنگی پروژه را با حضور کارفرما، مشاوران، پیمانکاران و سایر ذی‌نفعان برگزار نماید.

۲. دستور جلسه، صورت‌جلسه، تصمیمات، مسئول اقدامات و زمان‌بندی اجرای مصوبات باید مستندسازی و به طرف‌های ذی‌ربط ابلاغ شود.

۳. شرکت PMC موظف است بازرسی‌های دوره‌ای از محل پروژه، کارگاه‌ها، انبارها و فعالیت‌های اجرایی را انجام داده و نتایج را گزارش نماید.

۴. در صورت مشاهده انحراف از برنامه، کاهش کیفیت، نقض الزامات HSE یا سایر عدم انطباق‌ها، شرکت PMC موظف است اقدامات اصلاحی را پیشنهاد و اجرای آن‌ها را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

# ماده ۲۱- ارزیابی عملکرد شرکت PMC

۱. کارفرما حق دارد عملکرد شرکت PMC را به‌صورت مستمر و دوره‌ای ارزیابی نماید.

۲. ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) انجام می‌شود که از جمله شامل موارد زیر است:

- میزان تحقق برنامه زمان‌بندی پروژه

- کنترل هزینه‌ها و انحراف از بودجه

- کیفیت مدیریت پروژه

- دقت و به‌موقع بودن گزارش‌ها

- میزان تحقق اهداف پروژه

- اثربخشی مدیریت ریسک

- عملکرد در مدیریت تغییرات

- هماهنگی میان ذی‌نفعان

- رعایت الزامات HSE

- رضایت کارفرما

۳. نتایج ارزیابی در جلسات رسمی بررسی شده و در صورت نیاز، برنامه اقدامات اصلاحی تهیه و اجرا خواهد شد.

# ماده ۲۲- مدیریت ادعاها (Claims Management)

۱. شرکت PMC موظف است تمامی ادعاهای قراردادی ناشی از تأخیر، تغییرات، افزایش هزینه، شرایط پیش‌بینی‌نشده یا سایر موارد را ثبت، بررسی و تحلیل نماید.

۲. کلیه ادعاها باید همراه با مستندات فنی، مالی، زمانی و قراردادی تهیه و برای تصمیم‌گیری به کارفرما ارائه شود.

۳. شرکت PMC موظف است آثار هر ادعا بر زمان، هزینه، کیفیت و ریسک پروژه را ارزیابی کرده و راهکارهای مناسب برای کاهش آثار آن را پیشنهاد دهد.

۴. پیگیری مذاکرات، توافقات و مستندسازی نتایج مربوط به ادعاها بر عهده شرکت PMC خواهد بود.

# ماده ۲۳- کنترل پیشرفت پروژه

۱. شرکت PMC موظف است پیشرفت فیزیکی، مالی و زمانی پروژه را به‌صورت مستمر پایش نماید.

۲. پیشرفت واقعی پروژه باید با برنامه مصوب مقایسه شده و انحرافات به‌صورت مستند تحلیل گردد.

۳. در صورت مشاهده تأخیر یا کاهش بهره‌وری، شرکت PMC موظف است برنامه جبرانی، پیشنهادهای اصلاحی و اقدامات لازم را به کارفرما ارائه دهد.

۴. گزارش‌های پیشرفت باید شامل درصد پیشرفت، فعالیت‌های انجام‌شده، فعالیت‌های معوق، مشکلات موجود و برنامه دوره بعد باشد.

# ماده ۲۴- مدیریت خرید و تدارکات

۱. شرکت PMC موظف است فرآیند خرید تجهیزات، مصالح، خدمات و قراردادهای مرتبط را از نظر زمان، کیفیت و هزینه کنترل نماید.

۲. ارزیابی تأمین‌کنندگان، بررسی پیشنهادها، کنترل فرآیند مناقصات، پیگیری سفارش‌ها و نظارت بر تحویل کالاها در حدود اختیارات تعیین‌شده بر عهده شرکت PMC خواهد بود.

۳. شرکت PMC موظف است وضعیت خریدهای پروژه را به‌صورت مستمر پایش کرده و مواردی را که احتمال ایجاد تأخیر یا افزایش هزینه دارند، به کارفرما گزارش نماید.

# ماده ۲۵- مدیریت پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و تحویل

۱. شرکت PMC موظف است برنامه پیش‌راه‌اندازی (Pre-Commissioning)، راه‌اندازی (Commissioning) و تحویل پروژه را تدوین و هماهنگ نماید.

۲. انجام آزمون‌های عملکردی، هماهنگی با پیمانکاران، کنترل رفع نواقص و آماده‌سازی مستندات تحویل بر عهده شرکت PMC است.

۳. شرکت PMC موظف است اطمینان حاصل کند که کلیه مدارک فنی، دستورالعمل‌های بهره‌برداری، نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built Drawings)، گواهی‌های آزمون و سوابق موردنیاز پیش از تحویل در اختیار کارفرما قرار گرفته است.

# ماده ۲۶- تحویل موقت پروژه

۱. پس از تکمیل بخش‌های قابل بهره‌برداری پروژه، شرکت PMC با هماهنگی کارفرما و پیمانکاران نسبت به انجام بازدید مشترک اقدام خواهد کرد.

۲. در صورت تأیید کیفیت و تکمیل الزامات قراردادی، صورت‌جلسه تحویل موقت تنظیم می‌شود.

۳. فهرست نواقص احتمالی (Punch List) تهیه شده و پیمانکاران موظف به رفع آن‌ها در مهلت مقرر خواهند بود.

۴. شرکت PMC مسئول پیگیری رفع نواقص تا زمان تأیید نهایی کارفرما است.

# ماده ۲۷- تحویل نهایی پروژه

۱. پس از رفع کلیه نواقص و پایان دوره تضمین (در صورت پیش‌بینی در قراردادهای اجرایی)، شرکت PMC فرآیند تحویل نهایی پروژه را مدیریت خواهد کرد.

۲. شرکت PMC موظف است اطمینان حاصل کند که تمامی اسناد، تجهیزات، مدارک فنی، ضمانت‌نامه‌ها، گواهی‌ها و سوابق پروژه به کارفرما تحویل شده است.

۳. صورت‌جلسه تحویل نهایی پس از تأیید کارفرما و تکمیل کلیه تعهدات تنظیم و امضا خواهد شد.

# ماده ۲۸- تضمین کیفیت خدمات PMC

۱. شرکت PMC متعهد است خدمات خود را مطابق استانداردهای حرفه‌ای مدیریت پروژه، مفاد قرارداد و الزامات فنی پروژه ارائه نماید.

۲. در صورت اثبات قصور شرکت PMC در انجام وظایف مدیریتی، کارفرما حق مطالبه اجرای اقدامات اصلاحی، اعمال جرایم قراردادی یا سایر حقوق پیش‌بینی‌شده در قرارداد را خواهد داشت.

۳. شرکت PMC موظف است تمامی اقدامات اصلاحی موردنیاز را در مهلت تعیین‌شده اجرا و نتیجه آن را به کارفرما گزارش نماید.

# ماده ۲۹- تسویه‌حساب و مفاصاحساب

۱. شرکت PMC پس از پایان خدمات یا هر دوره مالی، صورت‌حساب مربوط را همراه با مستندات لازم به کارفرما ارائه می‌نماید.

۲. کارفرما پس از بررسی و تأیید، نسبت به پرداخت مطالبات و اعمال کسورات قانونی اقدام خواهد کرد.

۳. شرکت PMC موظف است در صورت الزام قانونی، مفاصاحساب‌های بیمه، مالیات و سایر مراجع ذی‌ربط را پیش از تسویه‌حساب نهایی ارائه نماید.

۴. آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها پس از انجام کامل تعهدات و تأیید کارفرما انجام خواهد شد.

# ماده ۳۰- خاتمه خدمات مدیریت پروژه

۱. خدمات شرکت PMC با تحقق یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

- اتمام مدت قرارداد

- تحویل نهایی پروژه

- فسخ قرارداد مطابق مفاد آن

- توافق کتبی طرفین

۲. شرکت PMC موظف است پیش از خاتمه قرارداد، کلیه مستندات، گزارش‌ها، برنامه‌ها، سوابق مدیریتی، مکاتبات و اطلاعات پروژه را به کارفرما تحویل دهد.

۳. در صورت درخواست کارفرما، شرکت PMC موظف است همکاری لازم را برای انتقال دانش، آموزش تیم جایگزین و تحویل منظم مسئولیت‌ها انجام دهد.

۴. خاتمه قرارداد تأثیری بر تعهدات مربوط به محرمانگی اطلاعات، مسئولیت‌های ناشی از قصور، تسویه‌حساب‌های مالی و سایر تعهداتی که طبق قرارداد پس از خاتمه نیز معتبر هستند، نخواهد داشت.

# ماده ۳۱- محرمانگی اطلاعات

۱. شرکت PMC، کارکنان، مشاوران و پیمانکاران فرعی آن موظف‌اند کلیه اطلاعات فنی، مالی، قراردادی، تجاری، مدیریتی، نقشه‌ها، اسناد، گزارش‌ها، نرم‌افزارها، داده‌های پروژه، اطلاعات تأمین‌کنندگان و سایر اطلاعات مرتبط با پروژه را محرمانه تلقی نمایند.

۲. هیچ‌یک از اطلاعات موضوع قرارداد بدون موافقت کتبی کارفرما نباید در اختیار اشخاص ثالث قرار گیرد، مگر در مواردی که افشا به موجب قانون یا دستور مراجع ذی‌صلاح الزامی باشد.

۳. شرکت PMC موظف است از تمامی کارکنان، مشاوران و پیمانکاران فرعی مرتبط با پروژه، تعهدنامه محرمانگی (NDA) اخذ نماید.

۴. تعهد محرمانگی تا پنج سال پس از خاتمه قرارداد معتبر خواهد بود، مگر آنکه در شرایط خصوصی قرارداد مدت بیشتری تعیین شده باشد.

# ماده ۳۲- مالکیت اسناد و اطلاعات پروژه

۱. تمامی نقشه‌ها، گزارش‌ها، برنامه‌های زمان‌بندی، ساختار شکست کار (WBS)، گزارش‌های کنترل پروژه، صورت‌جلسات، بانک‌های اطلاعاتی، مستندات فنی، مدارک مالی، تحلیل‌ها و سایر اسناد تهیه‌شده در چارچوب این قرارداد متعلق به کارفرما است.

۲. شرکت PMC حق استفاده، تکثیر، انتشار یا انتقال این اسناد را برای مقاصد غیر از اجرای قرارداد، بدون مجوز کتبی کارفرما ندارد.

۳. در پایان قرارداد، شرکت PMC موظف است تمامی اسناد، نسخه‌های الکترونیکی، فایل‌ها و سوابق را به کارفرما تحویل داده و حسب درخواست، نسخه‌های اضافی را معدوم یا مسترد نماید.

# ماده ۳۳- فورس ماژور (قوه قاهره)

۱. حوادثی از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی گسترده، جنگ، شورش، اعتصاب سراسری، همه‌گیری بیماری، تحریم‌های مؤثر، تصمیمات الزام‌آور مراجع حاکمیتی و سایر وقایع خارج از کنترل متعارف طرفین که اجرای قرارداد را غیرممکن یا به‌شدت مختل نماید، فورس ماژور محسوب می‌شود.

۲. طرف متأثر از حادثه موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری وقوع آن را همراه با مستندات به‌صورت کتبی به طرف دیگر اعلام نماید.

۳. در مدت استمرار فورس ماژور، اجرای تعهدات متأثر از حادثه تا رفع شرایط تعلیق خواهد شد، مگر آنکه انجام بخشی از تعهدات همچنان امکان‌پذیر باشد.

۴. در صورت تداوم شرایط فورس ماژور به‌مدت بیش از ۹۰ روز و عدم امکان ادامه همکاری، طرفین درباره تمدید، تعلیق یا خاتمه قرارداد تصمیم‌گیری خواهند کرد.

# ماده ۳۴- تعلیق قرارداد

۱. کارفرما می‌تواند در صورت وجود دلایل فنی، اقتصادی، ایمنی، قانونی یا بنا به دستور مراجع ذی‌صلاح، اجرای تمام یا بخشی از خدمات را به‌طور موقت تعلیق نماید.

۲. شرکت PMC موظف است در مدت تعلیق، اقدامات لازم برای حفظ مستندات، کنترل وضعیت پروژه، حفاظت از اطلاعات و ارائه گزارش‌های ضروری را انجام دهد.

۳. آثار مالی و زمانی ناشی از تعلیق، مطابق شرایط خصوصی قرارداد یا توافق کتبی طرفین تعیین خواهد شد.

# ماده ۳۵- فسخ قرارداد

کارفرما می‌تواند در موارد زیر قرارداد را فسخ نماید:

- عدم انجام تعهدات اساسی توسط شرکت PMC.

- ارائه گزارش‌های خلاف واقع یا کتمان اطلاعات مؤثر.

- نقض تعهدات محرمانگی.

- واگذاری غیرمجاز تمام یا بخشی از قرارداد.

- از دست دادن صلاحیت حرفه‌ای یا مجوزهای لازم.

- ورشکستگی یا انحلال شرکت PMC.

- عدم رفع تخلفات پس از اخطار کتبی در مهلت مقرر.

شرکت PMC نیز می‌تواند در موارد زیر درخواست فسخ قرارداد را مطرح نماید:

- عدم پرداخت مطالبات تأییدشده در مهلت مقرر.

- عدم همکاری مؤثر کارفرما در ارائه اطلاعات یا اتخاذ تصمیمات ضروری.

- تغییر اساسی در دامنه خدمات بدون توافق طرفین.

- تعلیق طولانی‌مدت قرارداد بدون تعیین تکلیف.

فسخ قرارداد، به‌جز در موارد اضطراری، پس از اخطار کتبی و اعطای فرصت مناسب برای رفع تخلف انجام خواهد شد.

# ماده ۳۶- حل اختلاف

۱. طرفین متعهد می‌شوند اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا یا خاتمه این قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و جلسات مشترک حل‌وفصل نمایند.

۲. در صورت عدم حصول توافق ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام اختلاف، موضوع مطابق ماده ۳۷ به داوری یا مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

۳. تا زمان صدور رأی یا توافق نهایی، طرفین موظف‌اند تعهداتی را که ارتباط مستقیم با موضوع اختلاف ندارد، تا حد امکان ادامه دهند.

# ماده ۳۷- داوری

۱. در صورت توافق طرفین، کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد به داوری ارجاع خواهد شد.

۲. داور یا هیئت داوری با توافق کتبی طرفین تعیین می‌شود و رأی صادره در حدود قوانین جمهوری اسلامی ایران برای طرفین لازم‌الاتباع خواهد بود.

۳. در صورت عدم توافق بر داوری یا عدم تشکیل هیئت داوری، رسیدگی به اختلافات در صلاحیت دادگاه‌های صالح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

# ماده ۳۸- انتقال قرارداد

۱. شرکت PMC بدون موافقت کتبی کارفرما حق انتقال تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات خود را به اشخاص ثالث ندارد.

۲. استفاده از مشاوران تخصصی یا پیمانکاران فرعی صرفاً در حدود مفاد قرارداد و با تأیید کارفرما مجاز است و مسئولیت نهایی خدمات همچنان بر عهده شرکت PMC خواهد بود.

۳. انتقال مطالبات مالی به بانک‌ها یا مؤسسات مالی، با رعایت قوانین مربوط و موافقت کتبی کارفرما، بلامانع است.

# ماده ۳۹- نسخ قرارداد و اعتبار اسناد

۱. این قرارداد مشتمل بر ۴۰ ماده و ۳۰ پیوست تخصصی در دو نسخه متحدالمتن تنظیم شده و هر نسخه دارای اعتبار حقوقی یکسان است.

۲. تمامی پیوست‌ها، الحاقیه‌ها، صورت‌جلسات، دستورالعمل‌ها، گزارش‌های رسمی و مکاتبات مورد تأیید طرفین، جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند.

۳. هرگونه اصلاح، حذف یا الحاق به مفاد قرارداد صرفاً از طریق الحاقیه کتبی با امضای مجاز طرفین معتبر خواهد بود.

# ماده ۴۰- امضا و لازم‌الاجرا شدن قرارداد

این قرارداد پس از مطالعه کامل مفاد آن و با آگاهی کامل طرفین از حقوق و تعهدات خود، در تاریخ ....................... امضا شده و از همان تاریخ لازم‌الاجرا خواهد بود.

## مشخصات و امضای کارفرما

نام شخص/شرکت: ....................................................

نماینده مجاز: ....................................................

سمت: ....................................................

امضا و مهر:

تاریخ:

## مشخصات و امضای شرکت PMC

نام شرکت: ....................................................

نماینده مجاز: ....................................................

سمت: ....................................................

امضا و مهر:

تاریخ:

## شاهد اول

نام و نام خانوادگی: ....................................

کد ملی: ....................................

امضا: ....................................

## شاهد دوم

نام و نام خانوادگی: ....................................

کد ملی: ....................................

امضا: ....................................

# نتیجه‌گیری

این قرارداد با ساختار ۴۰ ماده‌ای، تمامی جنبه‌های حقوقی، مدیریتی، قراردادی و اجرایی خدمات مدیریت پروژه را پوشش می‌دهد. از برنامه‌ریزی، کنترل زمان و هزینه، مدیریت کیفیت، ریسک، تغییرات، قراردادها و مستندات تا محرمانگی، حل اختلاف، داوری و خاتمه همکاری، تمامی فرآیندها به‌صورت منسجم پیش‌بینی شده است. این الگو برای پروژه‌های احداث کارخانه، نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع فولاد، سیمان، معادن، پروژه‌های زیربنایی، عمرانی و سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری مناسب بوده و قابلیت سفارشی‌سازی متناسب با نیاز هر پروژه را دارد.

# پیوست‌های تخصصی قرارداد مدیریت پروژه (PMC)

## مقدمه

این پیوست‌ها جزء لاینفک قرارداد مدیریت پروژه (PMC) بوده و از نظر حقوقی دارای همان اعتبار متن اصلی قرارداد هستند. در صورت تعارض، اولویت اسناد مطابق ماده ۴ قرارداد تعیین خواهد شد.

# پیوست شماره ۱

## شرح خدمات (Scope of Services)

- اهداف پروژه

- محدوده خدمات PMC

- خدمات داخل و خارج از محدوده

- مسئولیت‌های کلیدی

- حدود اختیارات

# پیوست شماره ۲

## مشخصات پروژه

- عنوان پروژه

- محل اجرا

- کارفرما

- سرمایه‌گذار

- مشاوران

- پیمانکاران اصلی

- مشخصات فنی پروژه

# پیوست شماره ۳

## ساختار شکست کار (WBS)

- سطوح پروژه

- بسته‌های کاری

- کدگذاری فعالیت‌ها

- مسئول هر فعالیت

# پیوست شماره ۴

## برنامه مدیریت پروژه (PMP)

- اهداف

- استراتژی اجرا

- فرآیندهای کنترل

- برنامه ارتباطات

- روش گزارش‌دهی

# پیوست شماره ۵

## برنامه زمان‌بندی پروژه

- برنامه Master Schedule

- Milestones

- مسیر بحرانی (Critical Path)

- برنامه جبرانی (Recovery Plan)

# پیوست شماره ۶

## ساختار سازمانی پروژه

- نمودار سازمانی

- مدیر پروژه

- مدیر کنترل پروژه

- مدیر مهندسی

- مدیر خرید

- مدیر اجرا

- مدیر HSE

- مدیر QA/QC

# پیوست شماره ۷

## ماتریس مسئولیت‌ها (RACI Matrix)

تعیین:

- مسئول اجرا (Responsible)

- پاسخگو (Accountable)

- مشاور (Consulted)

- مطلع (Informed)

برای تمامی فعالیت‌های پروژه.

# پیوست شماره ۸

## برنامه مدیریت هزینه

- بودجه مصوب

- کنترل هزینه

- جریان نقدی

- پیش‌بینی هزینه تکمیل (EAC)

# پیوست شماره ۹

## برنامه مدیریت کیفیت (QA/QC)

- اهداف کیفیت

- برنامه بازرسی

- کنترل کیفیت

- ثبت عدم انطباق‌ها

- اقدامات اصلاحی

# پیوست شماره ۱۰

## برنامه مدیریت HSE

- الزامات ایمنی

- ارزیابی ریسک

- تجهیزات حفاظت فردی

- مدیریت حوادث

- مدیریت محیط‌زیست

# پیوست شماره ۱۱

## برنامه مدیریت ریسک

- شناسایی ریسک‌ها

- تحلیل احتمال و اثر

- اولویت‌بندی

- اقدامات کنترلی

- برنامه پاسخ به ریسک

# پیوست شماره ۱۲

## برنامه مدیریت تغییرات (Change Management)

- ثبت درخواست تغییر

- ارزیابی فنی

- ارزیابی مالی

- ارزیابی زمانی

- تصویب تغییرات

- ثبت سوابق

# پیوست شماره ۱۳

## برنامه مدیریت ادعاها (Claims Management)

- ثبت ادعا

- تحلیل حقوقی

- تحلیل مالی

- تحلیل زمانی

- مذاکره

- مستندسازی

# پیوست شماره ۱۴

## برنامه مدیریت قراردادها

- فهرست قراردادها

- وضعیت قراردادها

- تمدیدها

- الحاقیه‌ها

- کنترل تعهدات

# پیوست شماره ۱۵

## برنامه مدیریت خرید و تدارکات

- فرآیند خرید

- ارزیابی تأمین‌کنندگان

- کنترل سفارش‌ها

- کنترل تحویل کالا

- مدیریت انبار

# پیوست شماره ۱۶

## برنامه مدیریت مستندات

- کدگذاری مدارک

- گردش اسناد

- کنترل نسخه‌ها

- بایگانی فیزیکی و دیجیتال

# پیوست شماره ۱۷

## برنامه مدیریت ارتباطات

- جلسات پروژه

- مکاتبات

- گزارش‌ها

- ارتباط با ذی‌نفعان

# پیوست شماره ۱۸

## شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)

- پیشرفت پروژه

- کنترل هزینه

- کنترل زمان

- کیفیت

- HSE

- بهره‌وری

- رضایت کارفرما

# پیوست شماره ۱۹

## فرم گزارش روزانه

- فعالیت‌های انجام‌شده

- نیروی انسانی

- ماشین‌آلات

- مشکلات

- اقدامات اصلاحی

# پیوست شماره ۲۰

## فرم گزارش هفتگی و ماهانه

- پیشرفت پروژه

- هزینه‌ها

- وضعیت خرید

- وضعیت ریسک

- وضعیت کیفیت

# پیوست شماره ۲۱

## فرم صورت‌جلسات پروژه

- دستور جلسه

- تصمیمات

- مسئول اجرا

- زمان‌بندی اقدامات

# پیوست شماره ۲۲

## برنامه بازرسی و ممیزی

- ممیزی کیفیت

- ممیزی HSE

- ممیزی مستندات

- ممیزی پیمانکاران

# پیوست شماره ۲۳

## فرم مدیریت عدم انطباق (NCR)

- شرح عدم انطباق

- علت

- اقدام اصلاحی

- اقدام پیشگیرانه

- تأیید نهایی

# پیوست شماره ۲۴

## فرم مدیریت ریسک

- کد ریسک

- احتمال وقوع

- شدت اثر

- اولویت

- اقدام کنترلی

# پیوست شماره ۲۵

## فرم درخواست تغییر (Change Request)

- شماره درخواست

- شرح تغییر

- علت

- اثر بر زمان

- اثر بر هزینه

- تصمیم نهایی

# پیوست شماره ۲۶

## فرم ثبت ادعا (Claim Register)

- شماره ادعا

- موضوع

- مبلغ

- مدت

- وضعیت رسیدگی

- نتیجه نهایی

# پیوست شماره ۲۷

## دستورالعمل تحویل موقت و نهایی

- معیارهای تحویل

- مدارک موردنیاز

- Punch List

- رفع نواقص

- صورت‌جلسه تحویل

# پیوست شماره ۲۸

## صورت‌وضعیت خدمات PMC

- دوره مالی

- شرح خدمات

- درصد پیشرفت

- مبلغ قابل پرداخت

- کسورات قانونی

# پیوست شماره ۲۹

## ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها

- ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات

- ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت

- بیمه مسئولیت حرفه‌ای

- بیمه مسئولیت مدنی

- بیمه کارکنان

- بیمه تأمین اجتماعی

# پیوست شماره ۳۰

## چک‌لیست اختتام پروژه

- تحویل مستندات

- تحویل گزارش‌های نهایی

- تحویل نقشه‌های As-Built

- تحویل بانک اطلاعات پروژه

- تسویه‌حساب مالی

- مفاصاحساب بیمه و مالیات

- آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها

- صورت‌جلسه اختتام قرارداد

# جمع‌بندی

این مجموعه ۳۰ پیوست تخصصی، قرارداد PMC را به یک مرجع جامع برای مدیریت، برنامه‌ریزی، کنترل، هماهنگی و نظارت بر پروژه تبدیل می‌کند. این پیوست‌ها تمامی فرآیندهای اصلی شامل مدیریت زمان، هزینه، کیفیت، ریسک، تغییرات، ادعاها، خرید، مستندسازی، ارتباطات و تحویل پروژه را پوشش می‌دهند و برای پروژه‌های صنعتی، عمرانی، نیروگاهی، نفت و گاز، پتروشیمی، معدنی و زیربنایی قابل استفاده هستند. این الگو می‌تواند به‌عنوان یکی از قراردادهای استاندارد مورد استفاده قرار گیرد و متناسب با شرایط هر پروژه، سفارشی‌سازی شود. تولید آفرینان اولین پلتفرم خدمات محور حوزه تولید در ایران