# قرارداد پیمانکاری جزء (Subcontract Agreement)

شماره قرارداد: ............................................

تاریخ انعقاد: ............................................

محل انعقاد: ............................................

این قرارداد در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد قرارداد اصلی پروژه و سایر قوانین و مقررات مرتبط، فی‌مابین طرفین زیر منعقد گردیده و برای طرفین، قائم‌مقام‌ها، جانشینان قانونی و اشخاصی که حقوق و تعهدات آنان را بر عهده می‌گیرند، لازم‌الاجرا است.

# ماده ۱- طرفین قرارداد

## ۱-۱ پیمانکار اصلی

نام شخص حقیقی / حقوقی: ........................................................

شماره ثبت: ........................................................

شناسه ملی: ........................................................

کد اقتصادی: ........................................................

نشانی: ..........................................................................

کدپستی: ..........................................................................

تلفن: ............................................................................

پست الکترونیکی: ..................................................................

نماینده مجاز: ....................................................................

سمت: ............................................................................

## ۱-۲ پیمانکار جزء

نام شخص حقیقی / حقوقی: ........................................................

شماره ثبت: ........................................................

شناسه ملی: ........................................................

کد اقتصادی: ........................................................

نشانی: ..........................................................................

کدپستی: ..........................................................................

تلفن: ............................................................................

پست الکترونیکی: ..................................................................

نماینده مجاز: ....................................................................

سمت: ............................................................................

پیمانکار جزء اقرار می‌نماید که دارای صلاحیت، تجربه، نیروی انسانی متخصص، ماشین‌آلات، تجهیزات و توان فنی و مالی لازم برای اجرای موضوع قرارداد بوده و مسئولیت اجرای عملیات واگذارشده را مطابق مفاد این قرارداد بر عهده می‌گیرد.

# ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات

در این قرارداد، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح هستند:

- پیمانکار اصلی: شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد اصلی پروژه را با کارفرما منعقد کرده و بخشی از عملیات اجرایی را به پیمانکار جزء واگذار می‌کند.

- پیمانکار جزء: شخص حقیقی یا حقوقی که مسئول اجرای بخشی از عملیات پروژه مطابق این قرارداد است.

- کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد اصلی پروژه.

- پروژه: مجموعه عملیات اجرایی موضوع قرارداد اصلی.

- شرح کار (Scope of Work): فعالیت‌ها و خدماتی که اجرای آن‌ها بر عهده پیمانکار جزء است.

- صورت‌وضعیت: گزارش مالی و اجرایی کارهای انجام‌شده که مبنای پرداخت قرار می‌گیرد.

- تحویل موقت: مرحله‌ای که عملیات موضوع قرارداد تکمیل شده و آماده بهره‌برداری اولیه است.

- تحویل قطعی: مرحله پایان دوره تضمین و خاتمه تعهدات پیمانکار جزء.

# ماده ۳- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از اجرای عملیات:

................................................................................

در پروژه:

................................................................................

مطابق با:

- نقشه‌های اجرایی

- مشخصات فنی

- استانداردهای مربوط

- دستورکارهای ابلاغی

- برنامه زمان‌بندی

- شرایط عمومی و خصوصی قرارداد

- سایر اسناد پیوست

پیمانکار جزء موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را با رعایت الزامات فنی، ایمنی، کیفیت و زمان‌بندی اجرا نماید.

# ماده ۴- اسناد و اولویت اسناد قرارداد

اسناد زیر جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند و در صورت تعارض، ترتیب اولویت آن‌ها به شرح زیر خواهد بود:

- متن اصلی قرارداد

- شرایط خصوصی قرارداد

- شرایط عمومی قرارداد

- الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های امضاشده

- شرح کار (Scope of Work)

- مشخصات فنی و استانداردها

- نقشه‌های اجرایی

- برنامه زمان‌بندی مصوب

- دستورکارها و صورت‌جلسات

- سایر پیوست‌های قرارداد

# ماده ۵- محدوده عملیات و شرح کار

پیمانکار جزء متعهد است عملیات زیر را مطابق اسناد قرارداد انجام دهد:

- تجهیز منابع اجرایی

- اجرای عملیات موضوع قرارداد

- تأمین ابزار و تجهیزات موردنیاز (در حدود قرارداد)

- اجرای تست‌ها و کنترل‌های لازم

- رفع نواقص

- همکاری در تحویل موقت و قطعی

- تحویل مستندات فنی مربوط به فعالیت‌های انجام‌شده

هرگونه عملیات خارج از محدوده تعیین‌شده، صرفاً با دستورکار یا الحاقیه کتبی قابل اجرا خواهد بود.

# ماده ۶- محل اجرای پروژه

محل اجرای عملیات به شرح زیر است:

استان: ........................................................

شهر: ........................................................

شهرک صنعتی / منطقه: ........................................................

نشانی دقیق پروژه: ....................................................................

پیمانکار جزء موظف است عملیات خود را با رعایت قوانین، مقررات، الزامات HSE و دستورالعمل‌های کارگاه در محل پروژه انجام دهد.

# ماده ۷- مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد از تاریخ ابلاغ شروع کار، ............... روز / ماه تعیین می‌شود.

برنامه زمان‌بندی تفصیلی جزء لاینفک قرارداد است و پیمانکار جزء موظف به رعایت آن می‌باشد.

تمدید مدت قرارداد صرفاً در موارد زیر امکان‌پذیر است:

- دستور کتبی پیمانکار اصلی

- تغییرات اساسی در محدوده کار

- تأخیر ناشی از کارفرما یا پیمانکار اصلی

- وقوع فورس ماژور

- سایر موارد مندرج در قرارداد

# ماده ۸- مبلغ قرارداد

مبلغ اولیه قرارداد برابر است با:

.................................................... ریال

نوع قرارداد از نظر مالی:

☐ مقطوع (Lump Sum)

☐ فهرست‌بهایی (Unit Price)

☐ برآوردی

☐ هزینه به‌علاوه حق‌الزحمه (Cost Plus)

در صورت تغییر حجم کار، مبلغ قرارداد مطابق شرایط قرارداد و اسناد مالی مربوط تعدیل یا اصلاح خواهد شد.

# ماده ۹- شرایط و نحوه پرداخت

پرداخت مطالبات پیمانکار جزء بر اساس یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:

- صورت‌وضعیت‌های ماهانه

- پرداخت مرحله‌ای بر مبنای پیشرفت کار

- پرداخت بر اساس نقاط عطف (Milestones)

- سایر روش‌های توافق‌شده

پرداخت‌ها پس از تأیید صورت‌وضعیت توسط دستگاه نظارت یا نماینده پیمانکار اصلی و پس از اعمال کسورات قانونی، بیمه، مالیات، جرایم احتمالی و سایر کسورات قراردادی انجام خواهد شد.

در صورت پیش‌بینی پیش‌پرداخت، نحوه پرداخت و تضمین مربوط مطابق شرایط خصوصی قرارداد خواهد بود.

# ماده ۱۰- ضمانت‌نامه‌ها، تضامین و بیمه‌ها

پیمانکار جزء موظف است حسب مورد، پیش از شروع عملیات، اسناد و تضامین زیر را ارائه نماید:

- ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات

- ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت (در صورت دریافت)

- ضمانت‌نامه حسن انجام کار

- بیمه مسئولیت مدنی

- بیمه حوادث کارکنان

- بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات (در صورت توافق)

- سایر تضامین مندرج در شرایط خصوصی قرارداد

ضمانت‌نامه‌ها باید از بانک یا مؤسسه مالی معتبر صادر شده و تا پایان مدت اعتبار قرارداد و دوره تضمین، حسب مورد، معتبر باشند.

آزادسازی، تمدید یا ضبط تضامین مطابق مفاد این قرارداد، شرایط خصوصی و قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.

# ماده ۱۱- تعهدات پیمانکار اصلی

پیمانکار اصلی متعهد است:

۱. محل اجرای عملیات را مطابق برنامه زمان‌بندی در اختیار پیمانکار جزء قرار دهد.

۲. نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی، دستورکارها، استانداردها و سایر اسناد موردنیاز را در اختیار پیمانکار جزء قرار دهد.

۳. هماهنگی لازم بین پیمانکاران جزء، مشاور، دستگاه نظارت و کارفرما را به‌عمل آورد.

۴. موانع اجرایی خارج از اختیار پیمانکار جزء را تا حد امکان برطرف نماید.

۵. صورت‌وضعیت‌های تأییدشده را مطابق شرایط قرارداد بررسی و پرداخت نماید.

۶. در صورت تغییر محدوده کار، دستورکار یا الحاقیه لازم را صادر نماید.

۷. بر حسن اجرای عملیات، کیفیت، ایمنی و پیشرفت پروژه نظارت کند، بدون آنکه این نظارت موجب سلب مسئولیت پیمانکار جزء در قبال اجرای صحیح تعهدات شود.

# ماده ۱۲- تعهدات پیمانکار جزء

پیمانکار جزء متعهد است:

۱. عملیات موضوع قرارداد را مطابق نقشه‌ها، مشخصات فنی، استانداردها و دستورکارهای ابلاغی اجرا نماید.

۲. از نیروهای متخصص، آموزش‌دیده و دارای صلاحیت استفاده کند.

۳. تجهیزات، ابزار و ماشین‌آلات موردنیاز برای اجرای عملیات را، در حدود تعهدات قراردادی، تأمین و در وضعیت مناسب نگهداری نماید.

۴. از هرگونه واگذاری تمام یا بخشی از موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون موافقت کتبی پیمانکار اصلی خودداری کند.

۵. برنامه زمان‌بندی مصوب را رعایت کرده و در صورت احتمال تأخیر، مراتب را فوراً به پیمانکار اصلی اعلام نماید.

۶. تمامی قوانین کار، بیمه، مالیات، مقررات ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست را رعایت نماید.

۷. خسارات ناشی از قصور، سهل‌انگاری یا تخلف عوامل تحت مدیریت خود را جبران نماید.

# ماده ۱۳- تجهیز کارگاه و منابع اجرایی

۱. پیمانکار جزء موظف است قبل از شروع عملیات، نسبت به تجهیز منابع موردنیاز مطابق برنامه زمان‌بندی اقدام نماید.

۲. تجهیز کارگاه حسب موضوع قرارداد می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- استقرار نیروهای اجرایی

- استقرار ماشین‌آلات

- تجهیزات اندازه‌گیری

- ابزار تخصصی

- دفاتر موقت

- انبار مصالح

- تجهیزات ایمنی

- تابلوهای هشداردهنده

۳. تجهیز کارگاه باید به‌گونه‌ای انجام شود که مانع فعالیت سایر پیمانکاران پروژه نگردد.

# ماده ۱۴- نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات

۱. پیمانکار جزء مسئول تأمین، مدیریت و نظارت بر کارکنان خود است.

۲. تمامی کارکنان باید از مهارت، تجربه و گواهینامه‌های لازم برای انجام فعالیت‌های محوله برخوردار باشند.

۳. ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزار مورد استفاده باید:

- سالم و ایمن باشند.

- دارای گواهی‌های معتبر بازرسی (در صورت لزوم) باشند.

- مطابق استانداردهای فنی پروژه مورد استفاده قرار گیرند.

۴. در صورت خرابی تجهیزات، پیمانکار جزء موظف است بدون ایجاد وقفه غیرمتعارف در اجرای پروژه، نسبت به تعمیر یا جایگزینی آن‌ها اقدام نماید.

# ماده ۱۵- مصالح، تجهیزات و تدارکات

۱. مسئولیت تأمین مصالح، تجهیزات یا اقلام مصرفی بر اساس شرایط خصوصی قرارداد تعیین می‌شود.

۲. در صورتی که مصالح توسط پیمانکار اصلی تأمین شود، پیمانکار جزء موظف است:

- در تحویل و نگهداری آن‌ها دقت لازم را به‌عمل آورد.

- از مصرف خارج از محدوده قرارداد خودداری نماید.

- ضایعات غیرمتعارف را جبران نماید.

۳. در صورتی که مصالح توسط پیمانکار جزء تأمین گردد، مسئولیت کیفیت، اصالت، انطباق با مشخصات فنی و تحویل به‌موقع بر عهده وی خواهد بود.

# ماده ۱۶- تضمین کیفیت و کنترل کیفیت (QA/QC)

۱. پیمانکار جزء موظف است عملیات اجرایی را مطابق الزامات برنامه تضمین کیفیت پروژه انجام دهد.

۲. وی مکلف است پیش از اجرای هر بخش از عملیات، کنترل‌های لازم را انجام داده و در صورت نیاز، تأیید دستگاه نظارت را اخذ نماید.

۳. هرگونه عدم انطباق (NCR) باید بلافاصله ثبت، گزارش و مطابق دستورالعمل‌های پروژه برطرف شود.

۴. هزینه اصلاح کارهای معیوب ناشی از قصور پیمانکار جزء بر عهده وی خواهد بود.

# ماده ۱۷- الزامات ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE)

۱. پیمانکار جزء موظف است تمامی قوانین و دستورالعمل‌های HSE پروژه را رعایت نماید.

۲. وی موظف است:

- کارکنان را آموزش دهد.

- تجهیزات حفاظت فردی (PPE) را تأمین کند.

- مجوزهای کار (Work Permit) را اخذ نماید.

- خطرات را شناسایی و کنترل کند.

- حوادث را فوراً گزارش دهد.

- از آلودگی محیط‌زیست جلوگیری نماید.

۳. در صورت مشاهده وضعیت ناایمن، پیمانکار اصلی می‌تواند دستور توقف عملیات را تا رفع خطر صادر نماید.

# ماده ۱۸- مدیریت مستندات، گزارش‌ها و مکاتبات

۱. پیمانکار جزء موظف است کلیه اسناد اجرایی، گزارش‌ها، صورت‌جلسات، نتایج آزمون‌ها و مکاتبات مرتبط با پروژه را به‌صورت منظم ثبت و نگهداری نماید.

۲. گزارش‌های پیشرفت باید حداقل به‌صورت هفتگی یا مطابق شرایط قرارداد ارائه شوند.

۳. تمامی مکاتبات رسمی باید به‌صورت مکتوب یا از طریق سامانه‌های مورد تأیید طرفین انجام شود.

۴. اسناد پروژه باید تا پایان دوره تضمین نزد پیمانکار جزء نگهداری و در صورت درخواست، در اختیار پیمانکار اصلی قرار گیرد.

# ماده ۱۹- صورت‌وضعیت‌ها و پرداخت‌ها

۱. پیمانکار جزء موظف است صورت‌وضعیت‌های خود را در دوره‌های تعیین‌شده در قرارداد، همراه با مستندات لازم ارائه نماید.

۲. صورت‌وضعیت‌ها باید شامل موارد زیر باشند:

- حجم عملیات انجام‌شده

- درصد پیشرفت

- مقادیر اجراشده

- مدارک تأیید کیفیت

- گزارش‌های مربوط

۳. پیمانکار اصلی پس از بررسی، تأیید و اعمال کسورات قانونی، نسبت به پرداخت مطالبات در مهلت مقرر اقدام خواهد نمود.

۴. در صورت وجود اختلاف در مقادیر یا کیفیت کار، بخش مورد اختلاف تا تعیین تکلیف نهایی قابل تعلیق از پرداخت خواهد بود، بدون آنکه پرداخت سایر بخش‌های تأییدشده متوقف شود.

# ماده ۲۰- بیمه‌ها، مالیات و کسورات قانونی

۱. پیمانکار جزء موظف است کلیه تکالیف قانونی مربوط به بیمه کارکنان، مالیات، عوارض و سایر کسورات قانونی را رعایت نماید.

۲. بیمه‌های موردنیاز، حسب موضوع قرارداد، می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- بیمه مسئولیت مدنی

- بیمه حوادث کارکنان

- بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات

- بیمه حمل‌ونقل

- بیمه اشخاص ثالث

۳. پیمانکار اصلی می‌تواند در صورت عدم ارائه اسناد مربوط به بیمه یا مالیات، پرداخت مطالبات را تا رفع نواقص قانونی متوقف نماید.

۴. مسئولیت هرگونه جریمه، خسارت یا مطالبه ناشی از عدم انجام تکالیف قانونی توسط پیمانکار جزء، بر عهده وی خواهد بود.

# ماده ۲۱- کنترل پیشرفت عملیات

۱. پیمانکار جزء موظف است عملیات موضوع قرارداد را مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب، مشخصات فنی و دستورکارهای صادره اجرا نماید.

۲. پیمانکار اصلی حق دارد در تمام مراحل اجرای پروژه، میزان پیشرفت عملیات را از نظر زمان، کیفیت، هزینه و انطباق با اسناد قرارداد کنترل و ارزیابی نماید.

۳. پیمانکار جزء موظف است گزارش‌های پیشرفت را در دوره‌های تعیین‌شده ارائه نماید که حداقل شامل موارد زیر باشد:

- درصد پیشرفت فیزیکی

- فعالیت‌های انجام‌شده

- برنامه هفته یا ماه آینده

- وضعیت نیروی انسانی

- وضعیت ماشین‌آلات

- مشکلات اجرایی

- ریسک‌های احتمالی

- اقدامات اصلاحی انجام‌شده

۴. در صورت انحراف از برنامه زمان‌بندی، پیمانکار جزء موظف است حداکثر ظرف ۷ روز کاری برنامه جبرانی (Recovery Plan) را جهت بررسی و تأیید ارائه نماید.

# ماده ۲۲- تغییرات، دستورکارها و کارهای جدید

۱. هرگونه تغییر در حجم کار، مشخصات فنی، روش اجرا، برنامه زمان‌بندی یا مبلغ قرارداد صرفاً با دستورکار یا الحاقیه کتبی معتبر خواهد بود.

۲. پیمانکار جزء موظف است قبل از اجرای هرگونه کار اضافی، تأییدیه کتبی پیمانکار اصلی را دریافت نماید.

۳. دستورکار باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

- شرح تغییر

- علت تغییر

- تأثیر بر زمان

- تأثیر بر هزینه

- نحوه اجرا

- تاریخ اجرا

۴. اجرای کار بدون دستورکار یا الحاقیه، حقی برای مطالبه هزینه اضافی ایجاد نخواهد کرد، مگر در موارد اضطراری که بعداً به تأیید کتبی پیمانکار اصلی برسد.

# ماده ۲۳- تأخیرات، تمدید مدت و خسارات

۱. پیمانکار جزء موظف است عملیات را در مدت مقرر به پایان برساند.

۲. در صورت بروز تأخیر ناشی از عوامل خارج از اختیار پیمانکار جزء، از جمله تأخیر در تحویل جبهه کاری، تغییرات اساسی، تأخیر در تأمین مصالح توسط پیمانکار اصلی یا وقوع فورس ماژور، وی می‌تواند درخواست تمدید مدت قرارداد را همراه با مستندات ارائه نماید.

۳. در صورت تأخیر غیرموجه، پیمانکار اصلی می‌تواند خسارت تأخیر (Delay Damages) را مطابق شرایط خصوصی قرارداد از مطالبات یا تضمین‌های پیمانکار جزء کسر نماید.

۴. مطالبه خسارت مانع از الزام پیمانکار جزء به تکمیل عملیات نخواهد بود.

# ماده ۲۴- بازرسی، نظارت و آزمون‌ها

۱. کلیه عملیات موضوع قرارداد در تمامی مراحل، مشمول بازرسی و نظارت پیمانکار اصلی، مشاور یا نمایندگان کارفرما خواهد بود.

۲. پیمانکار جزء موظف است دسترسی لازم به محل کار، اسناد، تجهیزات و مدارک مرتبط را برای بازرسان فراهم نماید.

۳. در صورت لزوم، آزمایش‌ها و بازرسی‌های فنی مطابق برنامه بازرسی و آزمون (ITP) انجام خواهد شد.

۴. تأیید یا عدم ایراد در بازرسی‌ها، مسئولیت پیمانکار جزء نسبت به کیفیت عملیات را ساقط نخواهد کرد.

# ماده ۲۵- مدیریت ریسک

۱. پیمانکار جزء موظف است ریسک‌های مرتبط با عملیات خود را شناسایی، ارزیابی و مدیریت نماید.

۲. مهم‌ترین ریسک‌هایی که باید پایش شوند عبارت‌اند از:

- ریسک ایمنی

- ریسک کیفیت

- ریسک تأخیر

- ریسک تأمین مصالح

- ریسک خرابی تجهیزات

- ریسک شرایط جوی

- ریسک‌های محیط‌زیستی

۳. در صورت بروز ریسک‌های بحرانی، پیمانکار جزء موظف است بلافاصله موضوع را به پیمانکار اصلی اطلاع داده و اقدامات کنترلی لازم را اجرا نماید.

# ماده ۲۶- آزمایش، راه‌اندازی و آماده‌سازی تحویل

در پروژه‌هایی که موضوع قرارداد شامل نصب تجهیزات، ماشین‌آلات یا سیستم‌های فنی باشد، پیمانکار جزء موظف است:

۱. آزمون‌های اولیه و نهایی را مطابق مشخصات فنی انجام دهد.

۲. در فرآیند راه‌اندازی (Commissioning) همکاری کامل داشته باشد.

۳. نواقص شناسایی‌شده در آزمون‌ها را بدون تأخیر برطرف نماید.

۴. مدارک فنی، گواهی‌های آزمون، دستورالعمل‌های بهره‌برداری و سایر اسناد موردنیاز را تحویل دهد.

# ماده ۲۷- تحویل موقت

۱. پس از تکمیل عملیات موضوع قرارداد، پیمانکار جزء درخواست تحویل موقت را به پیمانکار اصلی ارائه خواهد نمود.

۲. پیمانکار اصلی با حضور نمایندگان ذی‌ربط نسبت به بازدید و بررسی عملیات اقدام می‌نماید.

۳. در صورت وجود نواقص، فهرست نواقص (Punch List) تنظیم و برای رفع به پیمانکار جزء ابلاغ خواهد شد.

۴. پس از رفع نواقص، صورت‌جلسه تحویل موقت تنظیم و به امضای طرفین خواهد رسید.

# ماده ۲۸- دوره تضمین

۱. دوره تضمین از تاریخ تحویل موقت آغاز و به مدت ............. ماه ادامه خواهد داشت.

۲. پیمانکار جزء موظف است در طول دوره تضمین، هرگونه نقص ناشی از اجرای عملیات، کیفیت مصالح یا عملکرد عوامل تحت مسئولیت خود را بدون دریافت هزینه اضافی برطرف نماید.

۳. در صورت خودداری پیمانکار جزء از رفع نواقص، پیمانکار اصلی می‌تواند پس از اخطار کتبی، نسبت به رفع آن از طریق اشخاص ثالث اقدام نموده و هزینه‌های مربوط را از مطالبات یا ضمانت‌نامه‌های پیمانکار جزء کسر نماید.

# ماده ۲۹- رفع نواقص

۱. پیمانکار جزء موظف است نواقص اعلام‌شده را در مهلت تعیین‌شده برطرف نماید.

۲. پس از رفع نواقص، بازرسی مجدد انجام و نتیجه در صورت‌جلسه ثبت خواهد شد.

۳. چنانچه رفع نواقص نیازمند توقف بخشی از عملیات پروژه باشد، پیمانکار جزء موظف است برنامه اجرایی مناسب برای کاهش آثار توقف ارائه نماید.

۴. هزینه‌های ناشی از رفع نواقص ناشی از قصور یا اجرای نامطلوب بر عهده پیمانکار جزء خواهد بود.

# ماده ۳۰- تحویل قطعی و تسویه‌حساب نهایی

۱. پس از پایان دوره تضمین و رفع کامل نواقص، پیمانکار جزء درخواست تحویل قطعی را ارائه می‌دهد.

۲. قبل از تحویل قطعی، پیمانکار جزء موظف است مدارک زیر را تحویل دهد:

- نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built) در صورت لزوم

- گزارش‌های آزمون و بازرسی

- گواهی‌های کیفیت

- مدارک فنی تجهیزات نصب‌شده

- دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری (در صورت شمول)

- صورت‌جلسات تکمیل کار

۳. پس از تأیید نهایی، صورت‌جلسه تحویل قطعی تنظیم و تسویه‌حساب نهایی مطابق شرایط قرارداد انجام خواهد شد.

۴. آزادسازی ضمانت‌نامه‌های پیمانکار جزء منوط به انجام کامل تعهدات قراردادی، رفع نواقص، تسویه‌حساب نهایی و ارائه مفاصاحساب‌های قانونی خواهد بود.

# ماده ۳۱- محرمانگی اطلاعات

۱. کلیه اطلاعات فنی، مالی، تجاری، نقشه‌ها، مشخصات فنی، اسناد پروژه، روش‌های اجرایی، اطلاعات کارفرما، پیمانکار اصلی، تأمین‌کنندگان و سایر اطلاعاتی که در جریان اجرای این قرارداد در اختیار پیمانکار جزء قرار می‌گیرد، محرمانه بوده و بدون موافقت کتبی پیمانکار اصلی یا کارفرما، قابل افشا به اشخاص ثالث نخواهد بود.

۲. پیمانکار جزء موظف است از کارکنان، مشاوران، پیمانکاران فرعی مجاز و سایر عوامل خود تعهدنامه محرمانگی اخذ نماید.

۳. این تعهد تا پنج سال پس از خاتمه یا فسخ قرارداد معتبر خواهد بود.

# ماده ۳۲- مالکیت اسناد، مدارک و نتایج کار

۱. کلیه نقشه‌ها، گزارش‌ها، محاسبات، مستندات فنی، مدارک کنترل کیفیت، نتایج آزمون‌ها، صورت‌جلسات، گزارش‌های پیشرفت، نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built) و سایر مدارک تهیه‌شده در چارچوب این قرارداد، متعلق به پیمانکار اصلی یا کارفرما بوده و پیمانکار جزء حق استفاده یا واگذاری آن‌ها را بدون مجوز کتبی ندارد.

۲. پیمانکار جزء موظف است پس از خاتمه قرارداد، تمامی اسناد و اطلاعات پروژه را به پیمانکار اصلی تحویل داده و نسخه‌های اضافی را مطابق دستور وی امحاء یا مسترد نماید.

۳. حقوق مالکیت فکری ابزارها، نرم‌افزارها و روش‌های اختصاصی که پیش از انعقاد قرارداد در مالکیت هر یک از طرفین بوده است، همچنان متعلق به همان طرف خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد به نحو دیگری توافق شود.

# ماده ۳۳- فورس ماژور (قوه قاهره)

۱. حوادثی نظیر زلزله، سیل، آتش‌سوزی گسترده، جنگ، شورش، اعتصاب سراسری، همه‌گیری بیماری، تحریم‌های مؤثر، تصمیمات الزام‌آور مراجع حاکمیتی و سایر رویدادهای خارج از کنترل متعارف طرفین که اجرای قرارداد را غیرممکن یا به‌شدت دشوار سازد، فورس ماژور محسوب می‌شود.

۲. طرف متأثر از حادثه موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری وقوع آن را به‌صورت کتبی همراه با مستندات به طرف دیگر اعلام نماید.

۳. آثار زمانی و مالی ناشی از فورس ماژور، پس از بررسی و توافق طرفین یا بر اساس مفاد قرارداد تعیین خواهد شد.

# ماده ۳۴- تعلیق قرارداد

۱. پیمانکار اصلی می‌تواند در صورت وجود دلایل فنی، ایمنی، مالی، حقوقی یا دستورات کارفرما، اجرای تمام یا بخشی از عملیات را به‌طور موقت تعلیق نماید.

۲. پیمانکار جزء موظف است در مدت تعلیق، اقدامات لازم برای حفاظت از عملیات انجام‌شده، تجهیزات، مصالح، اسناد و ماشین‌آلات را انجام دهد.

۳. در صورت استمرار تعلیق، آثار آن بر مدت و هزینه قرارداد مطابق شرایط خصوصی یا توافق کتبی طرفین تعیین خواهد شد.

# ماده ۳۵- فسخ قرارداد

پیمانکار اصلی می‌تواند در موارد زیر قرارداد را فسخ نماید:

- تأخیر غیرموجه و مستمر در اجرای عملیات.

- عدم رعایت الزامات فنی، کیفیت یا HSE.

- واگذاری غیرمجاز تمام یا بخشی از قرارداد.

- ارائه اسناد یا اطلاعات خلاف واقع.

- ورشکستگی، انحلال یا از دست دادن صلاحیت حرفه‌ای پیمانکار جزء.

- عدم رفع نواقص اساسی در مهلت مقرر.

پیمانکار جزء نیز می‌تواند در موارد زیر درخواست فسخ نماید:

- عدم پرداخت مطالبات تأییدشده در مهلت مقرر.

- عدم تحویل جبهه کاری یا اسناد لازم به‌گونه‌ای که اجرای قرارداد ناممکن شود.

- توقف طولانی‌مدت پروژه به دلایل منتسب به پیمانکار اصلی یا کارفرما.

- تغییرات اساسی در موضوع قرارداد بدون توافق بر شرایط جدید.

فسخ قرارداد، جز در موارد اضطراری، پس از ارسال اخطار کتبی و اعطای فرصت مناسب برای رفع تخلف انجام خواهد شد.

# ماده ۳۶- حل اختلاف

۱. طرفین متعهد می‌شوند اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا یا خاتمه این قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و با حسن نیت حل‌وفصل نمایند.

۲. در صورت عدم حصول توافق ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام اختلاف، موضوع مطابق ماده ۳۷ به داوری یا مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

۳. تا زمان صدور رأی یا حصول توافق، پیمانکار جزء موظف است در صورت امکان، اجرای بخش‌هایی از کار را که ارتباطی با موضوع اختلاف ندارد ادامه دهد.

# ماده ۳۷- داوری

۱. در صورت توافق طرفین، اختلافات ناشی از این قرارداد به داوری ارجاع می‌شود.

۲. داور یا هیئت داوری با توافق کتبی طرفین انتخاب شده و رأی صادره، در حدود قوانین حاکم، برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.

۳. در صورت عدم توافق بر داوری یا عدم امکان تشکیل مرجع داوری، رسیدگی به اختلافات در صلاحیت دادگاه‌های صالح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

# ماده ۳۸- انتقال قرارداد و واگذاری حقوق و تعهدات

۱. پیمانکار جزء حق انتقال تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد به اشخاص ثالث را بدون موافقت کتبی پیمانکار اصلی ندارد.

۲. هرگونه انتقال یا واگذاری بدون اخذ مجوز کتبی، فاقد اعتبار بوده و می‌تواند از موجبات فسخ قرارداد محسوب شود.

۳. انتقال حقوق مالی ناشی از قرارداد به بانک یا مؤسسات مالی، در صورت موافقت کتبی پیمانکار اصلی و رعایت قوانین مربوط، بلامانع خواهد بود.

# ماده ۳۹- نسخ قرارداد و اعتبار اسناد

۱. این قرارداد مشتمل بر ۴۰ ماده و ۳۰ پیوست تخصصی در دو نسخه متحدالمتن تنظیم شده و هر نسخه از اعتبار حقوقی یکسان برخوردار است.

۲. تمامی پیوست‌ها، الحاقیه‌ها، دستورکارها، صورت‌جلسات، نقشه‌ها، برنامه‌های زمان‌بندی، گزارش‌های فنی و سایر اسناد مورد اشاره، جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند.

۳. هرگونه اصلاح، حذف یا الحاق به مفاد این قرارداد صرفاً از طریق الحاقیه کتبی و با امضای مجاز طرفین معتبر خواهد بود.

# ماده ۴۰- امضا و لازم‌الاجرا شدن قرارداد

این قرارداد پس از مطالعه کامل مفاد آن و با آگاهی کامل طرفین از حقوق و تعهدات خود، در تاریخ ....................... امضا شده و از همان تاریخ لازم‌الاجرا است.

## اطلاعات و امضای پیمانکار اصلی

- نام شخص/شرکت: ........................................................

- نماینده مجاز: ........................................................

- سمت: ........................................................

- مهر و امضا:

- تاریخ:

## اطلاعات و امضای پیمانکار جزء

- نام شخص/شرکت: ........................................................

- نماینده مجاز: ........................................................

- سمت: ........................................................

- مهر و امضا:

- تاریخ:

## شاهد اول

- نام و نام خانوادگی:

- کد ملی:

- امضا:

## شاهد دوم

- نام و نام خانوادگی:

- کد ملی:

- امضا:

# نتیجه‌گیری

این قرارداد با ساختار ۴۰ ماده‌ای، تمامی جنبه‌های حقوقی، فنی، اجرایی، مالی و مدیریتی قرارداد پیمانکاری جزء را پوشش می‌دهد. از تعیین محدوده کار، نحوه اجرا، کنترل کیفیت، الزامات ایمنی، مدیریت تغییرات و پرداخت‌ها تا تحویل موقت، دوره تضمین، تحویل قطعی و حل اختلافات، فرآیندها به‌صورت شفاف و منسجم تعریف شده‌اند. این الگو برای پروژه‌های احداث کارخانه، خطوط تولید، نصب تجهیزات صنعتی، تأسیسات مکانیکی و برقی، پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، معدنی، ساختمانی و زیرساختی مناسب بوده و قابلیت تطبیق با شرایط اختصاصی هر پروژه را دارد.

# پیوست‌های تخصصی قرارداد پیمانکاری جزء (Subcontract Agreement)

## مقدمه

این پیوست‌ها جزء لاینفک قرارداد پیمانکاری جزء بوده و از نظر حقوقی دارای همان اعتبار متن اصلی قرارداد هستند. در صورت تعارض میان اسناد، ترتیب اولویت مطابق ماده ۴ قرارداد خواهد بود.

# پیوست شماره ۱

## شرح کار (Scope of Work)

تعیین دقیق عملیات واگذارشده به پیمانکار جزء شامل:

- محدوده فعالیت‌ها

- مرز مسئولیت‌ها

- فعالیت‌های خارج از محدوده

- نقاط تحویل کار

- معیارهای پذیرش

# پیوست شماره ۲

## مشخصات فنی (Technical Specifications)

شامل:

- استانداردهای اجرایی

- مشخصات مصالح

- مشخصات تجهیزات

- دستورالعمل‌های نصب

- الزامات بهره‌برداری

- ضوابط فنی پروژه

# پیوست شماره ۳

## نقشه‌های اجرایی

- نقشه‌های معماری

- نقشه‌های سازه

- نقشه‌های تأسیسات مکانیکی

- نقشه‌های تأسیسات برقی

- نقشه‌های ابزار دقیق

- نقشه‌های جزئیات اجرایی

# پیوست شماره ۴

## برنامه زمان‌بندی تفصیلی

شامل:

- برنامه فعالیت‌ها

- نقاط عطف (Milestones)

- مسیر بحرانی (Critical Path)

- برنامه هفتگی

- برنامه ماهانه

- برنامه جبرانی (Recovery Plan)

# پیوست شماره ۵

## ساختار شکست کار (WBS)

تقسیم فعالیت‌های پیمانکار جزء به بسته‌های کاری قابل کنترل و قابل اندازه‌گیری.

# پیوست شماره ۶

## فهرست مقادیر (BOQ)

- ردیف فعالیت

- شرح عملیات

- واحد

- مقدار

- نرخ

- مبلغ

# پیوست شماره ۷

## روش اجرای کار (Method Statement)

برای هر فعالیت:

- روش اجرا

- تجهیزات موردنیاز

- توالی عملیات

- کنترل کیفیت

- الزامات ایمنی

# پیوست شماره ۸

## برنامه تضمین کیفیت (Quality Assurance Plan)

شامل:

- سیاست کیفیت

- اهداف کیفیت

- کنترل مصالح

- کنترل اجرا

- ممیزی داخلی

- اقدامات اصلاحی

# پیوست شماره ۹

## برنامه بازرسی و آزمون (Inspection & Test Plan - ITP)

| فعالیت | نوع بازرسی | معیار پذیرش | مسئول | مستندات |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# پیوست شماره ۱۰

## برنامه ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE Plan)

شامل:

- ارزیابی ریسک

- تجهیزات حفاظت فردی (PPE)

- مجوزهای کار

- مدیریت پسماند

- واکنش در شرایط اضطراری

- گزارش حوادث

# پیوست شماره ۱۱

## برنامه مدیریت ریسک

- ثبت ریسک‌ها (Risk Register)

- احتمال وقوع

- میزان اثر

- اقدامات پیشگیرانه

- برنامه واکنش

- مسئول هر ریسک

# پیوست شماره ۱۲

## برنامه تجهیز کارگاه

- ماشین‌آلات

- تجهیزات

- انبارها

- دفاتر موقت

- انشعابات موقت

- مسیرهای دسترسی

# پیوست شماره ۱۳

## فهرست ماشین‌آلات و تجهیزات

| ردیف | دستگاه | تعداد | وضعیت | مالک |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# پیوست شماره ۱۴

## فهرست نیروی انسانی کلیدی

- مدیر پروژه

- سرپرست کارگاه

- مهندس اجرا

- مسئول کنترل کیفیت

- مسئول HSE

- تکنسین‌ها

- اپراتورها

# پیوست شماره ۱۵

## برنامه خرید و تدارکات

- کالا

- تأمین‌کننده

- زمان سفارش

- زمان تحویل

- محل تحویل

- مسئول خرید

# پیوست شماره ۱۶

## فرم دستورکار (Site Instruction)

شامل:

- شماره دستورکار

- شرح تغییر

- علت

- تأثیر بر زمان

- تأثیر بر هزینه

- امضاهای تأیید

# پیوست شماره ۱۷

## فرم درخواست اطلاعات (RFI)

برای ثبت و پیگیری پرسش‌های فنی و دریافت پاسخ رسمی از پیمانکار اصلی یا مشاور.

# پیوست شماره ۱۸

## فرم صورت‌وضعیت

- شرح عملیات

- مقدار اجراشده

- مبلغ

- کسورات

- مبلغ قابل پرداخت

- تأییدیه‌ها

# پیوست شماره ۱۹

## فرم گزارش پیشرفت پروژه

گزارش شامل:

- درصد پیشرفت

- فعالیت‌های انجام‌شده

- مشکلات

- برنامه هفته آینده

- وضعیت منابع

- اقدامات اصلاحی

# پیوست شماره ۲۰

## صورت‌جلسات کارگاهی

- جلسه هماهنگی

- جلسه فنی

- جلسه ایمنی

- جلسه پیشرفت

- جلسه تحویل

# پیوست شماره ۲۱

## فرم تحویل مصالح و تجهیزات

ثبت:

- نام کالا

- مقدار

- تاریخ تحویل

- وضعیت ظاهری

- امضاهای تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده

# پیوست شماره ۲۲

## فهرست نواقص (Punch List)

| ردیف | شرح نقص | محل | مسئول رفع | مهلت | وضعیت |

# پیوست شماره ۲۳

## فرم تحویل موقت

شامل:

- مشخصات پروژه

- تاریخ بازدید

- نواقص

- تأییدیه‌های طرفین

# پیوست شماره ۲۴

## فرم تحویل قطعی

- پایان دوره تضمین

- تأیید رفع نواقص

- تسویه‌حساب

- آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها

# پیوست شماره ۲۵

## بیمه‌نامه‌ها

- بیمه مسئولیت مدنی

- بیمه حوادث کارکنان

- بیمه اشخاص ثالث

- بیمه ماشین‌آلات

- بیمه حمل تجهیزات

- بیمه تمام‌خطر پیمانکاران (در صورت شمول)

# پیوست شماره ۲۶

## ضمانت‌نامه‌ها

- ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات

- ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت

- ضمانت‌نامه حسن انجام کار

- ضمانت‌نامه دوره تضمین

# پیوست شماره ۲۷

## ماتریس مسئولیت‌ها (RACI Matrix)

تعیین نقش و مسئولیت:

- پیمانکار اصلی

- پیمانکار جزء

- مشاور

- کارفرما

- ناظر

- تأمین‌کنندگان

برای تمامی فعالیت‌های اصلی پروژه.

# پیوست شماره ۲۸

## مدارک نهایی پروژه (Close-Out Documents)

- نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built)

- گواهی‌های آزمون

- گزارش‌های کنترل کیفیت

- دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری (در صورت شمول)

- سوابق آموزش

- فهرست تجهیزات نصب‌شده

# پیوست شماره ۲۹

## شاخص‌های ارزیابی عملکرد (KPIs)

شاخص‌های ارزیابی شامل:

- پیشرفت زمانی

- انحراف هزینه

- کیفیت اجرا

- تعداد عدم انطباق‌ها (NCR)

- عملکرد HSE

- بهره‌وری نیروی انسانی

- میزان دوباره‌کاری

- رضایت پیمانکار اصلی

# پیوست شماره ۳۰

## چک‌لیست اختتام قرارداد

این چک‌لیست شامل کنترل نهایی موارد زیر است:

- تکمیل عملیات موضوع قرارداد

- تأیید رفع نواقص

- تحویل تمامی اسناد

- تسویه‌حساب مالی

- اخذ مفاصاحساب بیمه و مالیات

- آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها

- بایگانی مستندات

- صورت‌جلسه خاتمه قرارداد

# جمع‌بندی

این مجموعه ۳۰ پیوست تخصصی، قرارداد پیمانکاری جزء را به یک بسته جامع حقوقی، فنی، مالی، اجرایی و مدیریتی تبدیل می‌کند. این پیوست‌ها تمام مراحل اجرای کار، از برنامه‌ریزی، تجهیز کارگاه، کنترل کیفیت، مدیریت ریسک و HSE تا تحویل موقت، تحویل قطعی و اختتام قرارداد را پوشش می‌دهند. این الگو برای پروژه‌های احداث کارخانه، نصب خطوط تولید، تأسیسات مکانیکی و برقی، پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، معدنی، ساختمانی و زیرساختی طراحی شده است . تولیدآفرینان اولین پلتفرم خدمات محور حوزه تولید در ایران  .